**2017年7月至2020年12月**

**获政府拨款兴建而未投入服务的安老院舍**

| **拨款**  **年度** | **计划兴建的**  **安老院舍项目** | **申请奖券**  **基金日期** | **安老院**  **数目** | **预计提供的安老宿位数目**  **[注1]** | **预计投入**  **服务年份** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-18 | 马鞍山恒泰路公屋发展项目(欣安邨扩建) | 2017年9月 | 1 | 100 | 2024-25 |
| 九龙城启德第1F区1号地盘的出售用地的私人住宅发展项目(拟发展两个安老院舍项目) | 2018年2月 | 2 | 200  200 | 2025-26 |
| 2018-19 | 西北九龙填海区第一号地盘公屋发展项目 | 2018年5月 | 1 | 100 | 2026-27 |
| 观塘晓明街公屋发展项目[注2] | 2018年6月 | 1 | 100 | 2027-28 |
| 青衣青康路北公屋发展项目 | 2018年9月 | 1 | 150 | 2025-26 |
| 大埔白石角优景里与博研路交界的出售用地的私人住宅发展项目 | 2018年10月 | 1 | 100 | 2026-27 |
| 屯门第29区西公屋发展项目 | 2018年11月 | 1 | 100 | 2025-26 |
| 观塘欣荣街(鲤鱼门第四期)公屋发展项目 | 2019年3月 | 1 | 250 | 2026-27 |
| 2019-20 | 九龙城启德第4A区1号地盘的出售用地的私人发展项目 | 2019年4月 | 1 | 200 | 2026-27 |
| 九龙城启德第4A区2号地盘的出售用地的私人发展项目[注2] | 2019年8月 | 1 | 200 | 2027-28 |
| 古洞北新发展区第29区福利服务综合大楼[注3] | 2018年9月及 2019年11月 | 7 | 1 750 | 2023-24 |
|  | 九龙城启德第2A区4号、2A区5(B)号及2A区10号地盘的出售用地的私人发展项目[注2] | 2020年2月 | 2 | 150  150 | 待定[注4] |
| 2020-21 | 观塘宏照道(第一期)公屋发展项目[注2] | 2020年5月 | 1 | 100 | 2027-28 |
| 上水第4及30区1号用地公屋发展项目 | 2020年5月 | 1 | 100 | 2027-28 |
| 西湾河鲤景道综合大楼项目 | 2020年7月[注5] | 1 | 200 | 2025-26 |
| 黄大仙美东邨重建项目 | 2020年11月 | 1 | 150 | 2029-30 |
|  |  |  | **24** | **4 300**  **[包括资助及非资助宿位]** |  |

[注1] 包括资助及非资助安老宿位。

[注2] 包括提供长者日间护理单位的服务。

[注3] 项目内7间合约院舍中，其中2间提供长者日间护理单位的服务。

[注4] 有关卖地已于2020年5月13日取消。预计投入服务年份会视乎日后的卖地安排而订。

[注5] 项目于政府聯用综合大樓设立安老院及分区图书馆，立法会财务委员会于2020年7月2日讨论并批准拨款兴建综合大樓。

社会福利署

2021年1月